**프로젝트 개발일지**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **소속팀** | 2조 |  |  | **프로젝트기간** | 09.04~10.05 |
| **작성자** | 노승우 |  |  | **작성일** | 2022-09-25 |

**일일 주요사항**

|  |  |
| --- | --- |
| **주 요 내 용** | **비 고** |
| 1. 페이지 레이아웃 분배 후 작성 |  |

**금일 개발사항(전체 : 57.06%)**

|  |  |
| --- | --- |
| **이름** | **작 업 내 용** |
| **노승우**  **87%** | 1. 관리자  - 기업 회원 관리 100%  기업관리 90%  공고관리 100%  사업증명서확인 100%  - 개인 회원 관리 100%  전체회원 100%  프리미엄회원 100%  일반회원 100%  재직회원승인 100%  - 탈퇴 회원 내역 저장 40% |
| **권지혜**  **50%** | 1. 관리자 css  -인덱스 70%  -상품추가 90%  -상품정산 90%  -매출내역 0% |
| **유성길**  **35%** | 1. 기업채용 5%  2. 기업정보 디테일수정삭제 20%  3. 지원서관리 0%  4. 기업리뷰 0%  5. 로그인 및 아이디 비번찾기- 100%  6. 기업회원가입 유효성 - 20%  7. 관리자사이트바 100% |
| **안재훈**  **50%** | 1. 개인서비스  이력서 관리 – 80%  지원서 관리 – 80%  마이 스크랩 – 100%  마이 리뷰 – 0%  개인 정보보기 – 0%  결제 내역 – 0%  2. 헤더바 90% |
| **조은별**  **64%** | 1. 사용자  - 채용게시판 : 0%  - 공지사항 80%  - 1:1 : 80%  2.관리자 공지사항  - 80%  관리자 1:1  - 80%  3. 푸터  - 90%  4. 리모콘  -40% |

조치사항

|  |  |
| --- | --- |
| **수정전** | **수정후** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| * **특이사항 / 건의사항** | **비 고** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 요구사항 | **비 고** |
|  |  |